В соответствии со статьями 22, 45 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), в целях привлечения внебюджетных инвестиций и эффективного использования находящегося в собственности муниципального образования «Пермский муниципальный район» имущества,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкур на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Пермский муниципальный район».

2. Принять к сведению, что:

2.1. здания (строения, сооружения) в составе объекта концессионного соглашения, подлежащее реконструкции, и иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного соглашения, предназначено для осуществления производства, передаче и распределению тепловой энергии (далее – теплоснабжение) для учреждений образования расположенных в населенных пунктах Пермского муниципального района: д. Горшки, с. Байболовка, с. Баш-Култаево, с. Кояново, с. Гамово, пос. Сокол Пермского муниципального района.

2.2. здания (строения, сооружения), являющиеся объектом концессионного соглашения расположены на земельных участках:

д. Горшки кадастровый номер № 59-59-14/015/2008-214;

с. Байболовка кадастровый номер № 59-59-14/002/2013-444;

с. Баш-Култаево кадастровый номер № 59-59-14/010/2006-302, № 59-59-14/010/2006-305;

с. Кояново кадастровый номер № 59-59-14/016/2009-139;

с. Гамово кадастровый номер 59:32:0250002:6994;

пос. Сокол кадастровый номер 59:32:1090001:5.

2.3. функциональное назначение объекта концессионного соглашения изменению не подлежит.

3. Установить, что:

3.1. Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района осуществляет:

3.1.1. полномочия концедента при заключении и исполнении концесиионого соглашения от имени муниципального образования «Пермский муниципальный район»;

3.1.2. утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с настоящим постановлением положений конкурсной документации;

3.1.3. размещение информации предусмотренной статьей 21 Федерального закона № 115-ФЗ на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru);

3.1.4. создание конкурсной комиссии и утверждение персонального состава конкурсной комиссии;

3.1.5. опубликование в срок не позднее чем за три месяца до планируемой даты заключения концессионного соглашения перечня незарегистрированного недвижимого имущества в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности;

3.1.6. размещение сообщения о проведении открытого конкурса на официальном сайте муниципального образования «Пермский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (permraion.ru).

3.1.7. опубликование в муниципальной газете «Нива» сообщения о проведении открытого конкурса.

3.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройством Пермского муниципального района» осуществляет:

3.2.1. разработку конкурсной документации и проекта концессионного соглашения;

3.2.2. техническое обследование объекта концессионного соглашения и составление отчета о результатах технического обследования;

3.2.3. согласование с Региональной службой по тарифам Пермского края цен, величин, значений, параметров указанных в п. 1,4 - 7, 9 – 11 части 1 статьи 46 Федерального закона № 115-ФЗ.

3.3. положения пунктов 5-7 части 1 статьи 42 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрены концессионным соглашением.

4. Утвердить:

4.1. Условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Пермский муниципальный район» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4.2. Критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Пермский муниципальный район» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4.3. Задание и мероприятия показателей деятельности концессионера согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Комитету имущественных отношений администрации Пермского муниципального района:

5.1. в течение 15 рабочих дней с даты подписания настоящего постановления опубликовать сообщение о проведении открытого конкурса на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru);

5.2. в течение 60 рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения с победителем открытого конкурса, заключить с победителем конкурса договоры аренды земельных участков под объектами концессионного соглашения в соответствии с условиями установленными пунктом 5 части 1 статьи 10 Федерального закона № 115-ФЗ.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическому развитию, начальника финансово-экономического управления Гладких Т.Н.

Глава администрации

муниципального района                                                                          В.Ю. Цветов

Приложение № 1 к постановлению

от________________№__________

Условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Пермский муниципальный район»

1. Объектом концессионного соглашения является здания (строения, сооружения) предназначенные для осуществления производства, передаче и распределению тепловой энергии для учреждений образования, расположенных в населенных пунктах Пермского муниципального района: д. Горшки, с. Байболовка, с. Баш-Култаево, с. Кояново, с. Гамово, пос. Сокол Пермского муниципального района, а также иное недвижимое и движимое имущество технологически связанное со зданиями (строениями, сооружениями) и предназначенное для обеспечения теплоснабжением учреждений образования.

2. Концессионер обязан обеспечить реконструкцию объекта концессионного соглашения в соответствии с заданием и сроками, приведенными в приложении № 3 к настоящему постановлению, с привлечением внебюджетных инвестиций, предельный размер которых составляет 12 150 000 (двенадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.

3. Концессионер обязан осуществлять производство, передачу и распределение тепловой энергии для учреждений образования, расположенных в населенных пунктах Пермского муниципального района: д. Горшки, с. Байболовка, с. Баш-Култаево, с. Кояново, с. Гамово, пос. Сокол Пермского муниципального района.

Концессионер обязан при осуществлении деятельности, с использованием объекта концессионного соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по теплоснабжению по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) согласованные в соответствии с законодательством Российской Федерации с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в сфере регулирования цен (тарифов).

4. Описание объекта теплоснабжения, в том числе технико-экономические показатели предусмотрены приложением № 2 к концессионному соглашению.

5. Срок передачи концессионеру объекта теплоснабжения по акту приема-передачи не позднее 30 календарных дней со дня подписания концессионного соглашения.

6. Срок действия концессионного соглашения со дня его подписания составляет 10 лет.

7. Срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения составляет 10 лет.

8. Земельные участки, необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, предоставляются концессионеру в аренду в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством Российской Федерации о недрах на срок не более 10 лет, данный срок не может превышать срок действия концессионного соглашения.

9. Обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению осуществляется посредством предоставления безотзывной банковской гарантии. Размер предоставляемого обеспечения составляет 12 150 000 (двенадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей, срок обеспечения 5 лет, размер обеспечения по годам на который данное обеспечение предоставляется, предусмотрены концессионным соглашением.

10. Концессионная плата не предусмотрена.

11. Концессионное соглашение может быть расторгнуто сторонами в соответствии и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Возмещение убытков сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер обязан возвратить концеденту объект концессионного соглашения с учетом реализованных мероприятий по реконструкции объекта концессионного соглашения, пригодным для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, а также не обремененным правами третьих лиц.

Приложение № 2 к постановлению

от________________№__________

Критерии и параметры критериев открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципальной муниципального образования «Пермский муниципальный район»

В соответствии со статей 47 Федерального закона № 115-ФЗ  установлены следующие критерии, на основе которых осуществляется оценка конкурсных предложений участников конкурса:

1. В отношении объектов теплоснабжения для учреждений образования, расположенных в населенных пунктах: д. Горшки, с. Байболовка Пермского муниципального района:

| № п/п | Критерий конкурса |
| --- | --- |
| 1. | Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов , источником финансирования которых является за подключение (технологическое присоединение) составляет 7 300 000,00 (семь миллионов триста тысяч) рублей, в том числе: |
| 1.1 | в т.ч. 2018 год – 800 000,00 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| 1.2 | в т.ч. 2019 год – 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| 1.3 | в т.ч. 2020 год – 2 800 000,00 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| 2. | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения – 0 рублей |
| 3. | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения – 0 рублей |
| 4. | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, в т.ч. |
| 4.1 | Базовый уровень операционных расходов, установленный на первый год действия концессионного соглашения – 1 575 500,00 рублей |
| 4.2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в т.ч.: |
| 4.2.1. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой в сеть: - уголь – 223,74 кг у.т./Гкал; - печное топливо – 193,44 кг у.т./Гкал |
| 4.2.2. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети – 2,4% |
| 4.2.3. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям – 62,9 Гкал/год |
| 4.3 | Нормативный уровень прибыли – 0,5 %: |
| 5. | Плата концедента, - 0 рублей |
| 6. | Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии: |
| 6.1. | Удельный расход электроэнергии – 29,0 кВтч/Гкал |
| 6.2. | Удельный расход воды – 0,80 м3/Гкал |

Плановые значения показателей деятельности концессионера

| № п\п | Наименование имущества | Объем полезного отпуска |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год, Гкал | На срок действия концессионного соглашения, Гкал/год |
| 1. | Всего в отношении объектов теплоснабжения для учреждений образования, расположенных в населенных пунктах: д. Горшки, с. Байболовка Пермского муниципального района, в том числе: | 621,1 | 621,1 |
| 1.1 | д. Горшки, ул .Школьная, 4а | 319,6 | 319,6 |
| 1.2. | Д. Байболовка, ул. Школьная 1а | 301,5 | 301,5 |

| № п\п | Наименование имущества | Величина неподконтрольных расходов на 2017 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | В отношении объектов теплоснабжения для учреждений образования, расположенных в населенных пунктах: д. Горшки, с. Байболовка Пермского муниципального района | 310,0 |

2. В отношении объектов теплоснабжения для учреждений образования, расположенных в населенных пунктах: с. Баш-Култаево, с. Кояново, с. Гамово, пос. Сокол Пермского муниципального района:

| № п/п | Критерий конкурса |
| --- | --- |
| 1. | Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов , источником финансирования которых является за подключение (технологическое присоединение) составляет 1 550 000,00 (один миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе: |
| 1.1 | в т.ч. 2018 год – 300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 копеек |
| 1.2 | в т.ч. 2019 год – 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек |
| 2. | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения – 0 рублей |
| 3. | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения – 0 рублей |
| 4. | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, в т.ч. |
| 4.1 | Базовый уровень операционных расходов, установленный на первый год действия концессионного соглашения – 4 962 400,00 рублей |
| 4.2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в т.ч.: |
| 4.2.1. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой в сеть – 161,02 кг у.т./Гкал |
| 4.2.2. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети – 2,4% |
| 4.2.3. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям – 195,0 Гкал/год |
| 4.3 | Нормативный уровень прибыли – 0,5 %: |
| 5. | Плата концедента, - 0 рублей |
| 6. | Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии: |
| 6.1. | Удельный расход электроэнергии – 29,0 кВтч/Гкал |
| 6.2. | Удельный расход воды – 0,80 м3/Гкал |

Плановые значения показателей деятельности концессионера

| № п\п | Наименование имущества | Объем полезного отпуска |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год, Гкал | На срок действия концессионного соглашения, Гкал/год |
| 1. | Всего в отношении объектов теплоснабжения для учреждений образования, расположенных в населенных пунктах: с. Баш-Култаево, с. Кояново, с. Гамово, пос. Сокол Пермского муниципального района | 1 881,4 | 1 881,4 |

| № п\п | Наименование имущества | Величина неподконтрольных расходов на 2017 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | В отношении объектов теплоснабжения для учреждений образования, расположенных в населенных пунктах: с. Баш-Култаево, с. Кояново, с. Гамово, пос. Сокол Пермского муниципального района | 1 265,00 |

Приложение № 3 к постановлению

от________________№__________

Задание и мероприятия показателей деятельности концессионера

1. Мероприятия по реконструкции объекта теплоснабжения

| №п/п | Предмет технического задания | Стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Баш-Култаево |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации, положительное заключение экспертизы промышленной безопасности | 300,00 | 2018 г. |
| 1.2 | Замена двух сетевых насосов на WILO | 300,00 | 2019 г. |
| 1.3 | Приобретение и монтаж автоматики (без постоянного пребывания людей) | 500,00 |  |
| 1.4 | Установка и монтаж оборудования химводоподготовки | 450,00 |  |
| Итого по котельной с. Баш-Култаево, тыс. руб. | 1 550,00 |
| 2 | Котельная д. Горшки |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации, положительное заключение экспертизы промышленной безопасности | 400,00 | 2018 г. |
| 2.2. | Перевод котельной на природный газ (сжиженный), в том числе: | 2 800,00 | 2020 г. |
| 2.2.1 | Установка резервуара для воды объемом 1,5 м3 | 250,00 |  |
| 2.2.2 | Установка котлов на сжиженном газе - 2 шт. | 1 000,00 |  |
| 2.2.3 | Установка газгольдеров с испарителями – 2 шт. | 1 000,00 |  |
| 2.2.4 | Замена манометр – 2 шт.; термометр – 2 шт. | 5,00 |  |
| 2.2.5 | Замена задвижки ДУ 100 - 10 шт.; обратный клапан ДУ 100 – 3 шт. | 295,00 |  |
| 2.2.6 | Устройство внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения с обустройством электрического шкафа и автоматики (без постоянного пребывания людей) | 250,00 |  |
| Итого по котельной д. Горшки, тыс. руб. | 3 200,00 |
| 3 | Котельная д. Байболовка |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации, положительное заключение экспертизы промышленной безопасности | 400,00 | 2018 г. |
| 3.2. | Перевод котельной на природный газ (сжиженный), в том числе: | 3 700,00 | 2019 г. |
| 3.2.1 | Замена двух сетевых насосов | 250,00 |  |
| 3.2.2 | Замена двух подпиточных насосов | 250,00 |  |
| 3.2.3 | Замена двух насосов горячей воды | 250,00 |  |
| 3.2.4 | Замена бойлера на пластинчатый | 450,00 |  |
| 3.2.5 | Приобретение и монтаж двух газгольдеров с испарителями | 1 000,00 |  |
| 3.2.6 | Приобретение и монтаж двух котлов на сжиженном газе | 1 000,00 |  |
| 3.2.7 | Устройство внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения с обустройством электрического шкафа и автоматики (без постоянного пребывания людей) | 500,00 |  |
| Итого по котельной д. Байболовка, тыс. руб. | 4 100,00 |
| Всего по реконструкции |  |

2. Мероприятия по ремонту объекта теплоснабжения:

| №п/п | Предмет технического задания | Стоимость, тыс. руб. | Сроки выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Баш-Култаево |
| 1.1 | Ремонт теплотрассы к школе (тепловая сеть подземной прокладки из стальных труб протяженностью 65 п.м) диаметр 89 мм | 650,00 | 2020 г. |
| 1.2 | Замена бойлера на пластинчатый с установкой в помещении школы | 450,00 |  |
| 1.3 | Демонтаж сети горячего водоснабжения из стальных труб протяженностью 65 пм, диаметр 40 и 32 мм | 150,00 |  |
| Итого по котельной с. Баш-Култаево, тыс. руб. | 1 250,00 |
| 2 | Котельная д. Горшки |
| 2.1. | Установка насоса циркуляционный сетевой Wilo с электродвигателем | 250,00 | 2021 г. |
| 2.2. | Установка насоса резервного К 20/30 с электродвигателем | 250,00 |  |
| 2.3 | Замена дымовой трубы, диаметр 600 мм | 400,00 | 2022 г. |
| Итого по котельной д. Горшки, тыс. руб. | 900,00 |
| 3 | Котельная д. Байболовка |
| 3.1 | Замена теплотрассы к школе (тепловая сеть надземной прокладки из стальных труб Д-57мм в 2-х трубном исполнении, протяженностью 146 п.м) на трубы ППУ | 300,00 | 2021 г. |
| 3.2. | Замена сети горячего водоснабжения из стальных труб Д-40мм протяженностью 146 п.м) на трубы ППУ | 200,00 | 2019 г. |
| 3.3. | Замена дымовой трубы, диаметр 450мм, Н=25м | 600,00 |  |
| 3.4. | Замена бойлера на пластичный | 100,00 |  |
| 3.5. | Демонтаж перекачивающего насоса | - |  |
| Итого по котельной д. Байболовка, тыс. руб. | 1 200,00 |
| Всего по реконструкции |  |

# Text boxes

О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

Рег. номер

Дата рег.